# V  Vitalis — Issue Tracker

Stand: 9. April 2026  ·  22 Issues  ·  8 erledigt  ·  8 offen  ·  6 geplant

## Zusammenfassung

| 3 P0 Kritisch | 7 P1 Hoch | 5 P2 Mittel | 7 P3 Niedrig |
| --- | --- | --- | --- |

## Alle Issues

| ID | Issue | Priorität | Status | Kategorie | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIT-001 | Bug: Blutwerte werden nicht gespeichert | P0 — Kritisch | Erledigt | Bug | Supabase insert-Logik war fehlerhaft. Fix: .insert([...]).select().single() mit try/catch und Error-Logging. |
| VIT-002 | Rebranding BlutBild → Vitalis | P0 — Kritisch | Erledigt | Branding | Logo, Seitentitel, Meta-Tags, alle Texte auf 'Vitalis' umgestellt. |
| VIT-003 | Marker-Kategorisierung überarbeiten (kein 'Attia Kern') | P0 — Kritisch | Erledigt | UX | Priority-System: essential/recommended/extended mit dezenten Dots statt Labels. Filter: Wichtige/Empfohlen/Alle. |
| VIT-004 | Schriftgröße und Lesbarkeit erhöhen | P1 — Hoch | Erledigt | Design | Alle Texte auf 14-16px, größere Buttons, mehr Padding, größere Range-Bar-Dots. |
| VIT-005 | PDF-Export für Arztbesuche | P1 — Hoch | Erledigt | Feature | Button auf Panel-Ergebnisseite. Generiert druckbares HTML mit allen Werten, Status, Referenz- und Optimal-Bereichen. Print-Dialog für PDF-Speicherung. |
| VIT-006 | Onboarding-Flow / Landing Page verbessern | P1 — Hoch | Erledigt | UX | Neue Landing Page mit Mission (Longevity nach Attia), drei Feature-Cards, klare Value Proposition, 'Gemacht in Österreich'. |
| VIT-007 | Delta-Indikatoren: Veränderungen zwischen Panels anzeigen | P1 — Hoch | Erledigt | Feature | Prozentuale Veränderung (↑12% / ↓8%) bei jedem Marker im Vergleich zum Vorpanel. Grün/Rot Farbcodierung. |
| VIT-008 | Score-Overview im Dashboard | P1 — Hoch | Erledigt | Feature | Kreisdiagramm mit Prozentsatz optimaler Werte. Kontextuelle Nachricht je nach Score. |
| VIT-009 | Mobile Optimierung feinschleifen | P1 — Hoch | Offen | Design | Navigation auf kleinen Screens testen, Touch-Targets prüfen (min 44px), Range-Bars auf schmalen Screens anpassen, Hamburger-Menü für Mobile. |
| VIT-010 | Vercel Deployment mit aktuellem Code verifizieren | P1 — Hoch | Offen | DevOps | Alle 3 Dateien (markers.ts, page.tsx, layout.tsx) auf GitHub ersetzen, Build verifizieren, End-to-End testen. |
| VIT-011 | Vergleichsansicht: Panel vs. Panel | P2 — Mittel | Offen | Feature | Zwei Panels nebeneinander vergleichen. Verbesserungen/Verschlechterungen mit Pfeil-Indikatoren. Dropdown zur Panel-Auswahl. |
| VIT-012 | Marker-Detailseite | P2 — Mittel | Offen | Feature | Klick auf Marker öffnet Detailseite: Beschreibung, warum wichtig, Einflussfaktoren (Ernährung, Lifestyle), Longevity-Info, voller Verlauf. |
| VIT-013 | Datenexport (CSV/JSON) | P2 — Mittel | Offen | Feature / Legal | DSGVO-Pflicht: User muss alle Daten exportieren können. Button im Profil. Export als CSV und/oder JSON. |
| VIT-014 | Landing Page: Social Proof & Screenshots | P2 — Mittel | Offen | Business | Testimonials (zunächst von Testusern), Screenshots der App, klarerer Value Proposition. Nötig vor Marketing-Start. |
| VIT-015 | Longevity-Notizen bei allen wichtigen Markern vervollständigen | P2 — Mittel | Offen | Content | Sicherstellen dass alle essential/recommended Marker eine longevity_note haben. Quellen-Referenzen hinzufügen. |
| VIT-016 | Lab-Report PDF Upload (OCR) | P3 — Niedrig | Geplant | Feature | User lädt PDF vom Labor hoch, Werte werden automatisch erkannt. Komplex — österreichische Labs haben viele Formate. Start mit 2-3 gängigen Labs. |
| VIT-017 | Freemium-Modell & Stripe-Integration | P3 — Niedrig | Geplant | Business | Free: 3 Panels, Core-Marker. Premium (z.B. 5€/Monat): unbegrenzt, alle Marker, Trends, PDF-Export. Stripe Checkout. |
| VIT-018 | Arzt-Sharing mit Einmallink | P3 — Niedrig | Geplant | Feature | User generiert zeitlich begrenzten Link für Arzt. Arzt sieht Dashboard ohne Account. Privacy-konform da opt-in. |
| VIT-019 | Impressum & rechtliche Absicherung | P3 — Niedrig | Offen | Legal | Pflicht vor Go-Live: Impressum, vollständige DSGVO-Seite, AGB, Cookie-Banner. Mit Anwalt für österreichisches Recht prüfen. |
| VIT-020 | Deutsch/Englisch Sprachumschaltung | P3 — Niedrig | Geplant | Feature | Marker-Namen existieren bereits auf Deutsch und Englisch. UI-Texte zweisprachig machen. Toggle im Profil. |
| VIT-021 | Dark Mode | P3 — Niedrig | Geplant | Design | Tailwind dark: Classes nutzen. System-Preference erkennen. Toggle im Profil. Alle Farben auf CSS-Variablen umstellen. |
| VIT-022 | Custom Domain (z.B. vitalis.health) | P3 — Niedrig | Geplant | DevOps | Domain kaufen und in Vercel verbinden. DNS-Einstellungen. SSL wird automatisch von Vercel bereitgestellt. |

Vitalis Issue Tracker  ·  github.com/Hubermaxl/blutbild  ·  Automatisch generiert